| NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT VĂN PHÒNG * PHÒNG QUẢN TRỊ | Hà Nội, 29/7/2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026"

-----

Kính gửi:  	- Lãnh đạo Nhà xuất bản,

- Chánh Văn phòng.

Phòng Quản trị, Văn phòng kính trình Lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Chánh Văn phòng xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026", trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án/Dự toán mua sắm:

1. Dự án/Dự toán mua sắm: Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026,

2. Tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT): 100.100.000.000
      
       đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ một trăm triệu đồng
      
      ./.).

3. Chủ đầu tư: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

4. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

5. Thời gian thực hiện: .

6. Địa điểm đầu tư:

7. Các thông tin khác:

- Tổng giá trị dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đã bao gồm thuế VAT): 2.515.000.000

đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng
      
      ./.).

II. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 5;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

III. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không có |  |  |  |
| Tổng giá trị [kết chuyển sang nội dung tương ứng của Bảng số 5] |  |  |  |  |

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không có |  |  |
| Tổng giá trị [kết chuyển sang nội dung tương ứng của Bảng số 5] |  |  |  |

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

.

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tùy chọn mua thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật | Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 120.000.000 | Nguồn thu hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật | Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định hồ sơ và kết quả lựa chọn nhà thầu | 45.000.000 | Nguồn thu hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật | Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin | Cung cấp, lắp đặt và bàn giao thiết bị | 2.350.000.000 | Nguồn thu hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá trị các gói thầu (đã bao gồm thuế VAT) |  |  |  | Tổng cộng: 2.515.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng ./.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự toán thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất tổ chức quản lý thực hiện dự toán mua sắm và công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định, gồm 3 gói thầu:

- Gói thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Gói thầu Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

b) Giá gói thầu: 2.515.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: 120.000.000
      
       đồng

- Chi phí Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: 45.000.000
      
       đồng

- Chi phí Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin: 2.350.000.000
      
       đồng

c) Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có quy định “2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” và khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định “4. Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.”

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP “2. Đối với gói thầu thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và các điểm a, b khoản 5 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 3 Điều này. Việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định này.” và theo hướng dẫn tại Ghi chú số 7 Mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “(7) Phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, 19 Điều 1 Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15). Trong đó, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng đối với: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; Đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu hỗn hợp tổ chức đấu thầu quốc tế quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15); Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế; đấu thầu rộng rãi gói thầu có yêu cầu sử dụng công nghệ hoặc sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao theo quy định tại khoản 1a Điều 31 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15).

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, tự thực hiện, tham gia thực hiện của cộng đồng, đàm phán giá, chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, mua sắm trực tuyến, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì không ghi nội dung này.”

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
       gồm thời gian thực hiện các công việc theo Quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

g) Loại hợp đồng: Áp dụng loại Hợp đồng Trọn gói theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 “a) Hợp đồng trọn gói được áp dụng đối với gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được; gói thầu chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá nhưng các bên tham gia hợp đồng xác định được khả năng quản lý rủi ro, quản lý thay đổi phát sinh hoặc xác định được các tính chất, đặc điểm của sản phẩm đầu ra, bao gồm cả hợp đồng EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay”.

h) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện của từng gói thầu phù hợp với tiến độ thực hiện của dự toán và theo quy định tại khoản 7 Điều 39 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15.

i) Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: được xác định sau khi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 0 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0 |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) | 0 |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 2.515.000.000 |
|  | TỔNG DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | 2.515.000.000 |

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Quản trị, Văn phòng kính trình Lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Chánh Văn phòng xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026".

|  |  |  | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trần Tiến Dũng |

Ý kiến của đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Xuất bản điện tử (về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026")

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đồng chí Chánh Văn phòng (về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026")

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026")

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập (về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự toán mua sắm: "Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2026")

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 29/7/2026)

| STT | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Bản chụp |
| 2 |  | Bản chụp |